U M O W A

W dniu  ........................... r. w Łodzi pomiędzy:

#### ZELTECH Spółka Akcyjna  z siedzibą w Łodzi przy ul. Elektronowej nr 6 , 94-103 Łódź ,wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000024002, w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, posiadającym NIP 727-22-50-789 ,

którą reprezentuje :

1.........................................

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a .................................................................................................................................................

z siedzibą w................., przy ul........................................, wpisanym do wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ...............................................,  posiadającym NIP ....................., REGON .................... , tel. ..............................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

została zawarta umowa następującej treści:

I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

1.	 Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace obejmujące:

wykonanie remontu hali magazynowej z częścią socjalną

zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy .

2. Koszty wykonania/zakupu, dostawy z rozładunkiem i montażu oraz materiałów podstawowych, pomocniczych i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu niniejszej umowy leżą po stronie Wykonawcy.

§ 2.

- Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy przy zachowaniu najwyższej staranności dokonał wizji lokalnej terenu robót i pomieszczeń znajdujących się na terenie robót oraz zna istniejący tam stan faktyczny.

- Zakres robót budowlanych, o których mowa w §1 jest określony w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 3.

- Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy otrzymał od Zamawiającego dokumentację techniczną opracowaną dla potrzeb robót, o których  mowa w § 1.

II. ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE

§ 4.

- Strony niniejszej umowy ustaliły następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

Termin rozpoczęcia: .............................

Termin zakończenia: ..............................

- Zamawiający może przedłużyć termin wykonania robót.

- Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę.

- Za datę rozpoczęcia robót uznaje się datę protokolarnego wprowadzenia na teren robót przez Inspektora Nadzoru

- Za datę zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowości robót              do odbioru końcowego, o którym mowa w § 15.

§ 5.

- Z ramienia Zamawiającego:

Inspektorem Nadzoru   jest:	........................................................................................

- Z ramienia Wykonawcy:

Kierownikiem Robót  jest     ........................................................................................

- Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonanie zamówienia. Strony będą powiadamiać się o tych zmianach w formie pisemnej.

§ 6.

- Nie później niż w dniu wprowadzenia na teren robót Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej i wody.

§ 7.

- Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo       i skutecznie dokonane, jeżeli będą dokonane w jednym z miejsc wymienionych niżej:

- w siedzibie Wykonawcy,

- u Kierownika Robót albo osoby go zastępującej.

III. Obowiązki  i zakres odpowiedzialności Wykonawcy

§ 8.

- Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia:

- zorganizuje zaplecze socjalno-techniczne budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót,

- będzie strzegł własnego mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewni bezpieczne warunki realizacji robót określone przepisami ppoż. i bhp,

- ubezpieczy roboty od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej u wybranego przez siebie ubezpieczyciela,

- w czasie realizacji robót będzie utrzymywał ład i porządek na terenie robót, umożliwiający ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

- po zakończeniu robót usunie wszelkie zbędne materiały, urządzenia i odpady oraz pozostawi cały teren robót czysty, uporządkowany i nadający się do użytkowania, w przeciwnym razie Zamawiający uporządkuje teren, a kosztami obciąży Wykonawcę,

- zapłaci za wywóz śmieci oraz odpadów powstałych podczas realizowanych przez Wykonawcę prac.

§ 9.

- Wykonawca wykona roboty zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i sprzętu.

- Materiały i sprzęt, o których mowa w pkt 2 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz jakościowym wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej.

- Na żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest przekazać w stosunku                do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atest PZH.

- Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej                  nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków przez Zamawiającego. W wypadku           nie wykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu                 po zakończeniu robót.

- Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę robotniczą oraz kierownictwo robót posiadające wymagane uprawnienia, które winny być utrzymywane tak długo jak tego wymaga umowa dla zachowania ilości i jakości robót.

- Wykonawca na żądanie Inspektora Nadzoru przerwie roboty - a jeżeli zaistnieje taka potrzeba - odpłatnie zabezpieczy wykonane roboty przed zniszczeniem.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź urządzeń w czasie realizacji z winy Wykonawcy jest           on zobowiązany do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do wezwania firmy specjalistycznej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przez nią usług na wypadek powstania zniszczeń lub uszkodzeń, wskazanych w zdaniu pierwszym, których nie jest w stanie naprawić, usunąć lub doprowadzić do stanu poprzedniego,            ze względu na brak uprawnień lub kwalifikacji Wykonawcy.

§ 10.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi, nie korzystając z usług podwykonawców/ Przy pomocy podwykonawców po przedstawieniu umowy z podwykonawcą i zaakceptowaniu przez Zamawiającego/

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Zamawiającemu i osobom trzecim, w szczególności właścicielom nieruchomości sąsiednich w związku z wykonywaniem zleconych robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót zanikających oraz o terminie odbioru  robót zanikających. Brak zawiadomienia Zamawiającego spowoduje konieczność – na żądanie Zamawiającego – odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania wykonania robót na koszt własny Wykonawcy a następnie przywrócenie robót do bezusterkowego stanu poprzedniego.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty konieczne ze względu na bezpieczeństwo              lub zabezpieczenie przed awarią. Jeżeli konieczność wykonania tych robót wystąpi z winy Wykonawcy, to nie przysługuje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia, natomiast w innych przypadkach roboty będą wykonywane za dodatkowym wynagrodzeniem, które zostanie ustalone w formie aneksów do umowy.

§ 11.

- Niezależnie od obowiązków wymienionych w innych paragrafach niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, nie później niż na 7 dni przed terminem odbioru końcowego, sporządzoną w języku polskim      i w zakresie niniejszej umowy dokumentację powykonawczą z oświadczeniem o zgodności ze zrealizowanymi robotami.

- Operat powykonawczy powinien zawierać m.in. następujące dokumenty i oświadczenia:

  - dokumentację powykonawczą przedmiotu odbioru – 2 egzemplarze,

  - część opisową (zakres wykonanych prac, uwagi do przedłożonej Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz omówienie robót wykonanych odmiennie niż przewidywał to projekt),

  - rozliczenie końcowe przedmiotu odbioru,

  - certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną na wbudowane materiały,

  - karty gwarancyjne i instrukcje użytkowania w języku polskim,

  - inne określone wcześniej przez inspektora nadzoru związane z zakresem umowy.

- Brak kompletnego operatu powykonawczego upoważnia Zamawiającego do zaniechania prowadzenia czynności odbioru przedmiotu umowy.

- Nowy termin odbioru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletnego operatu powykonawczego.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji.

§ 12.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, przepisami bhp i ppoż. a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów do momentu dokonania odbioru robót.

- W okresie gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody Zamawiającego        lub osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów lub robót oraz szkody powstałe             przy usuwaniu tych wad.

§ 13.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ...... m-cy gwarancji na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia końcowego, bezusterkowego odbioru całego przedmiotu niniejszej umowy.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Wykonawca w ciągu 7 dni od powiadomienia, obowiązany jest do podpisania protokołu potwierdzającego zaistnienie wady. W w/w protokole strony ustalą sposób i termin usunięcia wady.

- Termin wykonania robót związanych z usunięciem wady będzie każdorazowo określany przez strony umowy.

- W przypadku nie wypełnienia obowiązków wynikających z pkt. 3, bądź nie usunięcia wady w ustalonym terminie przez Wykonawcę, wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

IV. ZASADY ODBIORU ROBÓT

§ 14.

- Jeśli odbiorowi mają podlegać roboty zanikowe i ulegające zakryciu, Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbiorów wpisem do dziennika budowy oraz mailowo lub faxem.

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót innych, niż wymienione w pkt 1,            a w szczególności gotowość do odbioru częściowego i końcowego, w formie pisemnej.

- Przedmiotem odbioru częściowego są roboty wykonane na dzień zgłoszenia gotowości ich do odbioru. Inspektor nadzoru rozpocznie odbiór częściowy - w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o gotowości           tych robót do odbioru.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania         od Wykonawcy zgłoszenia gotowości robót do odbioru.

- Odbiór końcowy robót dokonany będzie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego.

- Zamawiający może przerwać czynności odbioru końcowego lub częściowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które strony uznają za istotne - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego lub częściowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie                z przeznaczeniem to:

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

- Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie      z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad. Wykonawca pokrywa koszt nieprawidłowo zainstalowanego materiału, jeżeli ten został zakupiony i przekazany przez Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót, innych niż wymienione w pkt 1, będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad oraz      do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.

V. WYNAGRODZENIE

§ 16.

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają ryczałtową kwotę wynagrodzenia w wysokości ............................ (słownie złotych: .....................................................................) + należny podatek VAT.

- Strony ustalą wynagrodzenie za zlecone roboty dodatkowe na podstawie sprawdzonego przez inspektora nadzoru kosztorysu robót zleconych, sporządzonego przez Wykonawcę na podstawie:

- obmiaru robót,

- kosztorysu ofertowego, jeżeli roboty zostały w nim wycenione ryczałtowo

- właściwych norm KNR a w przypadku braku ogólnie obowiązujących norm dla niektórych rodzajów robót - na podstawie uprzednio zatwierdzonych przez Zamawiającego wycen własnych,

- danych cenowych do kosztorysowania

- Ceny zakupu materiałów będą przyjęte zgodnie z kosztorysem zamiennym, a w przypadku materiałów tam nie występujących zostaną przyjęte na podstawie ogólnodostępnych wydawnictw np. Sekocenbud lub Orgbud - ceny średnie z miesiąca wykonania robót. Ceny materiałów nie ujęte w ww. wydawnictwach a w szczególnie uzasadnionych przyjętych przez Zamawiającego przypadkach wg cen zakupu.

- Wykonanie robót dodatkowych wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Zwiększenie zakresu robót do 10% nie upoważnia Wykonawcy do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 pkt. 1.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej kontroli zakresu ofertowego z zakresem rzeczywistym.
O różnicach należy pisemnie informować Inspektora Nadzoru

§ 17.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych na koniec danego miesiąca rozliczeniowego zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym Załącznik nr 3, w oparciu o protokół , bezusterkowego odbioru robót podpisany przez strony. Warunkiem zapłaty za dany element robót jest zakończenie go w okresie rozliczeniowym w zakresie określonym w harmonogramie

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w ciągu ..............., licząc od daty przyjęcia przez osobę upoważnioną faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Podstawą do przyjęcia faktury jest załączenie następujących dokumentów:

  - protokołu końcowego, bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, lub protokołu częściowego odbioru .

  - wymaganych przepisami świadectw, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności z aprobatą techniczną, kart gwarancyjnych, instrukcji użytkowania w języku polskim,

- Należność z tytułu faktury płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę na fakturze.

- Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i oświadcza, iż posiada Numer Identyfikacji Podatkowej

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej:                  ..........................

- Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego odsetek za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury, w wysokości odsetek ustawowych.

VI. KARY UMOWNE

§ 18.

1.	Strony zastrzegają kary umowne naliczane od wynagrodzenia netto (bez VAT) określonego w § 16 ust. 2(1)        i nazywanego niżej "wynagrodzeniem", w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji                w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego              na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia    z wyłączeniem prz.

2.	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na  zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych strat przekracza wysokości kar umownych.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 19.

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od dnia wprowadzenia na teren robót,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający:

- odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, bez wskazania uzasadnionej przyczyny,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur częściowych, mimo dodatkowego wezwania, w terminie           1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

3.	Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności - oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie.

4.	W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,           z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, które nie są objęte niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca niezwłocznie wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a najpóźniej w terminie do 21 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca jest obowiązany do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba                    że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20.

- Zmiana postanowień zawartej umowy lub któregokolwiek z załączników, stanowiących integralną część niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- Wszelkie ustalenia dokonane w trakcie wykonywania  przedmiotu umowy  powinny być spisane w formie notatek służbowych, podpisanych przez przedstawiciela Wykonawcy, a ze strony Zamawiającego przez          Inspektora Nadzoru lub osobę przez niego upoważnioną. Brak wyżej wymienionych podpisów czyni notatkę służbową nieważną.

- Protokół inwentaryzacji wykonanych robót winien wyszczególniać rodzaj robót, zakres rzeczowy i wartość ogółem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Kierownika Robót.

§ 21.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie przepisów bhp i p. poż. na placu budowy oraz podporządkuje się w tym zakresie zaleceniom Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca oświadcza, że zatrudnione przez niego osoby posiadają stosowne przeszkolenia bhp, badania lekarskie oraz kwalifikacje zawodowe odpowiednie do wykonywania robót.

4.    Zamawiający przeniesie na Wykonawcę ewentualne kary, zawinione przez niego lub jego pracowników,

nałożone na Zamawiającego  przez organy kontroli PIP, BHP, Policję i inne.

§ 22.

- Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez Sąd właściwy            dla siedziby Zamawiającego.

§ 23.

- Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 24.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego.

§ 25.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                           ZAMAWIAJĄCY